

**Создание простых и тематических сайтов на Django**

**В услуги по созданию сайта входит**

**1. Планирование**

1.1 Обсуждение с заказчиком основных целей, концепций, которых должен придерживаться сайт

1.2 Согласование структуры сайта с заказчиком

1.2.1 Выделение обязательных разделов сайта

1.2.2 Согласование каждого раздела и их компонентов

1.3 В случае отсутствия готовой верстки, выбор шаблона для сайта

1.3.1 Подборка подходящих шаблонов

1.3.1 Консультация по отобранным шаблонам и выбор конкретного шаблона вместе с заказчиком

1.6 Составление технического задания (ТЗ)

1.7 Согласование ТЗ с заказчиком

1.8 Составление плана реализации согласно ТЗ

1.8.1 Вся реализация разбивается на этапы с контрольными точками (КТ). КТ - это определенный набор функционала, который должен быть реализован в конкретно установленный срок

1.8.2 Для каждой КТ устанавливается запланированное время, отведенное на ее выполнение

1.8.3 Согласование плана и приблизительных сроков и затрат с заказчиком

**2. Реализация сайта**

2.1 Реализация и тестирование этапов согласно плану

2.2 Предоставление заказчику результатов по конкретным КТ для контроля и тестирования

2.3 Возможные доработки по желанию заказчика (в этом случае происходит переоценка запланированного времени)

2.4 После прохождения всех КТ, заказчику предоставляется готовый продукт. Он осуществляет итоговое тестирование и принимает сайт

**3. Написание документации для менеджеров сайта**

**4. Размещение сайта на хостинге**

4.1 Консультация по выбору хостинга

4.2 Размещение сайта на выбранном хостинге

**!!! Продвижение не входит в услуги создания сайта.** В этой сфере мой уровень еще не так велик, поэтому не могу брать за это деньги. Может как-нибудь в другой раз ;-)

**Прайс-лист и оценка стоимости работ**

Стоимость 1го часа работы — 400р

Стоимость сайта вычисляется по сумме времени, затраченного на:

- правки готовой верстки шаблона под стилистику сайта;

- составление ТЗ и плана реализации;

- выполнение каждого этапа реализации (сумма запланированного времени всех КТ);

- дополнительные доработки, не описанные в ТЗ;

- написание документации;

- размещение сайта на хостинге.